## Slide 1: Agile ve Waterfall

## Slide 2: Waterfall
Lineer yaklaşım
Basit kullanım
Değişime sıcak bakmaz
Plan net, yönetim kolay

## Slide 3: Avantajlar
Gereksinimler projenin başında belirlenir.
Detaylı dokümantasyon vardır. Yeni projeye eklenen kişiler için kolaylık sağlar.
Dikkatli planlama problem riskini azaltır.
Başlangıç ve bitiş süreleri nettir. İlerlemeyi ölçmek kolaydır.
Task kapsamları değişmez.
Sıkı raporlama sayesinde müşteri takibini kolaylaştırır.
Bitiş süresi ve masraf geliştirmeden önce kolayca planlanabilir.

## Slide 4: Dezavantajlar
Bütün gereksinimler proje başlangıcında bilinmedir, başlama süresini ileri atar.
Kapsamda esneklik olmaması zamanla oluşabilen değişim ihtiyacını zorlaştırır.
Teslim sürelerine uyulması için çok sıkı bir raporlama sistemi kurulmalıdır.
Müşteri ürün ile teslim tarihinden önce buluşamaz.

## Slide 5: Ne tür projelerde kullanılır ?

## Slide 6: Agile

## Slide 7: Agile Değerler
Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere.
Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma.
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri iş birliğine.
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye.

## Slide 8: Agile Prensipleri

## Slide 9: Kanban
Kanbanın asıl amacı görselleştirmek ve süreçteki darboğazları ortaya çıkarmaktır
Kanban aynı anda yapılan işi sınırlama ile odaklanmayı hedefler.
Kaizen’i destekler.
Board üzerine task eklenip çıkarılabilir.

## Slide 10: Scrum

## Slide 11: Scrum Değerleri
Cesaret
Odaklanma
Bağlılık
Saygı
Açıklık

## Slide 12: Scrum Rolleri
Scrum Master
Product Owner
Development Team

## Slide 13: Scrum Toplantıları
Sprint Planning Meeting
Daily(Stand-up) Meeting
Sprint Review Meeting
Sprint Retrospective Meeting
Sprint Backlog Refinement Meeting

## Slide 14: Sprint Planning Meeting

## Slide 15: Daily(Standup) Meeting

## Slide 16: Review Meeting

## Slide 17: Retrospective Meeting

## Slide 18: Refinement Meeting

## Slide 19: Örnek Bir Sprint Akışı

## Slide 20: Q&A

## Slide 21: Dinlediğiniz için teşekkürler